**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_BI | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW03112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | 18/12/2023 |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | En la reunión de seguimiento de hoy 16/11/2023 se han tratado o se han actualizado los siguientes puntos:  -Se están haciendo pruebas de conexión y actualización de datos desde power bi a nextcloud y desde azure adf a nextcloud respectiva y paralelamente  - Esta pendiente actualizar información en el servidor nextcloud por parte del cliente para comprobar que los procesos de actualización funcionan  - Se ha propuesto unificar los diccionarios existentes en el proyecto dos únicos diccionarios que congreguen la funcionalidad de los existentes hasta ahora.  - En lo referente a la formaulación DAX y modelización del proyecto se propone optimizar cambiar y mejorar todo aquello que sea susceptible de ello y que repercuta en el rendimiento del proyecto.  -Se ha establecido como objetivo obligatorio el disponer del proceso de actualización de datos operativo para la próxima reunión de seguimiento  - Se ha sugerido el estudiar un proceso concreto de traducción del chino al inglés para una tabla y una columna concreta dentro del modelo. Se valorará realizar este proceso con script de python.  - Se ha propuesto unificar todas las carpetas o directorios de fuentes de datos de origen en una única carpeta en la cual estará toda la información unificada. Power BI accedrá a esta carpeta en lugar de aceder a varios directorios o carpetas para acceder a los datos necesarios | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | -Conexión, canalización y actualización de datos desde la nube privada nextcloud a power bi a través de ADF (Azure Data Factory).  -Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **ALCANCE** | EN DESARROLLO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | -Conexión, canalización y actualización de datos desde la nube privada nextcloud a power bi a través de ADF (Azure Data Factory).  -Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 16/11/2023 | **Finalizada** | Análisis de la información aportada | | | | |
| 16/11/2023 | **En proceso** | Generar proceso automático para actualizar la información almacenada en la nube y que va ser explotada en power bi | | | | |
| 16/11/2023 | **Finalizada** | Análisis de la formulación de los reportes en power bi (realizados previamente por el cliente) | | | | |
| 16/11/2023 | **En proceso** | Análisis y optimización del modelado del proyecto | | | | |
| 16/11/2023 | **En proceso** | Unificación de diccionarios | | | | |
| 16/11/2023 | **En proceso** | Unificación de fuentes de datos origen | | | | |
| 16/11/2023 | **En proceso** | Modificación y optimización de formulación en Dax (siempre que sea posible y mejore el rendimiento) | | | | |
|  |  |  | | | | |

