**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_BI | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW03112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | 18/12/2023 |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | En la reunión de seguimiento realizada el pasado Jueves 17 de Enero se han tratado los siguientes puntos y su evolución:  **\*\*Situación a 17 de 01 de 2024**  **Se ha finalizado la fase de análisis, optimización y unificación de todos los módulos del proyecto (a nivel funcional y operativo), tanto en la parte de modelización como en la parte de formulación (reconversión y optimización)**  Estamos pendientes de recibir por parte del cliente los diseños pendientes y que figuran en la siguiente lista  1. Información TMALL     - Store KPIs - Listo    - Store Traffic - Listo    - Store Heroes - Listo     - Distribución clientes - Listo  2. Análisis de competencias     - Keywords - **Pendiente diseño**     - Traffic - **Pendiente diseño**     - BestSeller - **Pendiente diseño**    3- Logística Cainiao     - CAI Sku - **Pendiente diseño**     - CAI Evolución - **Pendiente diseño**     - CAI Geografía - Listo    4- Cobranza Alipay     - Alipay Total - Listo     - Alipay Detalle - **Pendiente diseño**     - Cuentas Alipay - **Pendiente diseño**    5- Stock     - Status Stock - **Pendiente diseño**     - Stock Rotación - **Pendiente diseño**     - Stock Caducidad - **Pendiente diseño**  **Se ha comenzado a realizar pruebas internas unitarias y de concepto sobre dichos procesos o módulos**  **La parte de actualización de los datos a través de plataforma cloud azure que conlleva el mapeo de los origenes de la información con la bbdd destino en azure se haya en un estado de un 60% de evolución.**    **De forma paralela al desarrollo del mapeo de las fuentes origen con bbdd Azure se esta procediendo a realizar testeos o pruebas sobre dichos mapeos** | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | \* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **ALCANCE** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | \* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | \* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 17/01/2024 | **En Proceso** | Se esta procediendo a establecer el mapeo de los orígenes de la información en la nube con la bbdd establecida en azure a través del diseño de flujos en azure data factory( realizando pruebas en paralelo) | | | | |
| 17/01/2024 | **En Proceso** | Se ha comenzado a realizar pruebas internas unitarias y de concepto sobre dichos procesos o módulos | | | | |
| 17/01/2024 | **En Proceso** | Implantar diseños de reporting pendientes en varios de los procesos o modulos de negocio | | | | |

