**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_BI | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW03112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | 18/12/2023 |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | No se ha podido realizar la reunión de seguimiento fijada para el pasado 22/11/2023, no obstante a través del siguiente informe se detallan los avances realizados en la semana pasada:  - Se están realizando pruebas de conectividad entre nextcloud y Microsoft Azure, la conexion de Azure con power BI viene dada por conectores estandar de Microsoft, Se ha creado en Azure un espacio de almacenamiento (blob storage) en este espacio estará unificada toda la información del proyecto procedente de la nube privada nextcloud. Por otro lado se esta diseñando y construyendo un modelo de BBDD en Azure, esto permitirá almacenar en las tablas cargas incrementales de los datos de cara a mantener un histórico.  - Se han realizado avanzces en el análisis y optimización entorno a la formulación del proyecto soportada en DAX y al diseño del modelo de datos o dimensional  - Se han unificado para el nuevo modelo las carpetas de diccionarios en dos únicas carpetas que contendrán la información de los mismos | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | -Renovar la información en nextcloud para comprobar el proceso de actualización de la data  -Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto  - Comprobar actualización de datos desde nextcloud a power bi | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **ALCANCE** | EN DESARROLLO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | -Renovar la información en nextcloud para comprobar el proceso de actualización de la data  -Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto  -Comprobar actualización de datos desde nextcloud a power bi | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 22/11/2023 | **En proceso** | Comprobar Actualización de datos desde nextcloud a power bi | | | | |
| 22/11/2023 | **En proceso** | Análisis y optimización del modelado del proyecto | | | | |
| 22/11/2023 | **Finalizado** | Unificación de diccionarios para nuevo modelo | | | | |
| 22/11/2023 | **En proceso** | Unificación de fuentes de datos origen | | | | |
| 22/11/2023 | **En proceso** | Modificación y optimización de formulación en Dax (siempre que sea posible y mejore el rendimiento) | | | | |
| 22/11/2023 | **En proceso** | Diseño y construcción de modelo de BBDD en Microsoft Azure | | | | |

