**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_BI | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW03112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | 18/12/2023 |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | En la reunión de seguimiento realizada el pasado Jueves 28 de Diciembre se han tratado los siguientes puntos y su evolución:  - Luz va a remitir al cliente el modelo de Stock que tiene realizado hasta ahora para que sea validado por éste y para tratar de resolver la incidencia que ha surgido en dicho modelo.  - Se esta investigando sobre la mejor forma de unificar los productos de Cainiao en una única tabla.  - Se acordó crear una carpeta en el servidor donde se van a guardar las imágenes correspondientes a los diferentes productos  - El cliente nos dejo colgado el archivo con el cruce de las liquidaciones de ALIPAY y las ventas de CAINIAO para realizar el oportuno análisis sobre dicho proceso. (Este proceso de análisis entra dentro del proceso de análisis del modelo que ya se está realizando)-->”**Análisis de modelo dimensional y formulación de modelo originario de proyecto power bi (Backyard +liquidaciones Alipay + Cainiao + Stock)**”  - Se esta procediendo a establecer el mapeo de los orígenes de la información en la nube con la bbdd establecida en azure a través del diseño de flujos en azure data factory  - Se ha establecido el ciclo de actualización de la información a través de nextcloud-azure-power bi  -El cliente presento el diseño de plantillas para los siguientes procesos:  - Diseño de tráfico  - Diseño de Producto  - Diseño de Clientes Repetición  - Diseño Alipay Liquidaciones  - Diseño de Stock  \*\* Diseño de Cainiao --> pendiente  Imagen de WhatsApp 2023-12-28 a las 17.15.16_b0056cff | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **ALCANCE** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 28/12/2023 | **En proceso** | Análisis de modelo dimensional y formulación de modelo originario de proyecto power bi (Backyard +liquidaciones Alipay + Cainiao + Stock) | | | | |
| 28/12/2023 | **En Proceso** | Parte l: Ampliar y optimizar la formulación, unificar las formulas definidas en ambos proyectos de power bi en uno único | | | | |
| 28/12/2023 | **En Proceso** | Parte ll: Ampliación de la estructura dimensional del proyecto en función de la información nueva aportada, fusionar ambos modelos en uno único | | | | |
| 28/12/2023 | **En Proceso** | Diseño de modelo de reporting | | | | |
| 28/12/2023 | **En Proceso** | Se esta procediendo a establecer el mapeo de los orígenes de la información en la nube con la bbdd establecida en azure a través del diseño de flujos en azure data factory | | | | |

