**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_BI | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW03112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | 18/12/2023 |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | En la reunión de seguimiento realizada el pasado miércoles 05 de Diciembre se han tratado los siguientes puntos y su evolución:  - Se ha reportado al cliente la situación sobre la tarea de establecer conexión directa de Nextcloud con Azure a través de Api Ocs o nube federada, de momento la situación de la tarea es que se establece conexión entre ambas plataformas pero no se puede acceder al contenido de los ficheros xlsx de las diferentes carpetas. Se están realizando pruebas para capturar esos ficheros y establecer el ciclo completo de actualización de datos a través de microsoft Azure.  - El Cliente ha mostrado y ha explicado en que consiste el otro modelo de power bi originario(Backyard + Liquidaciones Alipay), dicho modelo fue facilitado por el cliente para analizarlo tanto en el área de modelado como en el área de formulación  - El Cliente ha vuelto a exponer o explicar el objetivo final del proyecto, dicho modelo de proyecto consiste en unificar la información de ambos modelos de power bi en uno solo, disponiendo de tal manera de un único tablero donde estará consolidada toda la información financiera y operativa de las tiendas  - Dicho proyecto esta basado en la consolidación de tres patas:    **- Alipay:** Basado en procesos exclusivamente  de gestión financiera.  - **Cainiao:** Basado en la gestión de procesos  Logísticos  **- Stock:** Todo aquello relacionado con la  la gestión del stock de los productos o artículos    - | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | -Crear proceso de extracción de datos desde Nextcloud hacia Azure Data Factory de forma directa | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **ALCANCE** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | -Realizar la conexión y actualización de datos entre Nextcloud y Azure de forma directa a través de API de nextcloud | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | Realizar la conexión y actualización de datos entre Nextcloud y Azure de forma directa a través de API de nextcloud | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 05/12/2023 | **Finalizado** | Diseño y construcción de modelo previo de BBDD en Microsoft Azure | | | | |
| 05/12/2023 | **En proceso** | Análisis de modelo dimensional y formulación de modelo originario de proyecto power bi (Backyard +liquidaciones Alipay) | | | | |
| 05/12/2023 | **En Proceso** | Realizar la conexión y actualización de datos entre Nextcloud y Azure de forma directa a través de API de nextcloud | | | | |
| 05/12/2023 | **En Proceso** | Parte l: Ampliar y optimizar la formulación, unificar las formulas definidas en ambos proyectos de power bi en uno único | | | | |
| 05/12/2023 | **En Proceso** | Parte ll: Ampliación de la estructura dimensional del proyecto en función de la información nueva aportada, fusionar ambos modelos en uno único | | | | |
| 05/12/2023 | **En Proceso** | Ampliar el modelo de datos en bbdd con las ficheros del proyecto originario de power bi Backyard + liquidaciones Alipay | | | | |  |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |

