**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_BI | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW03112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | 18/12/2023 |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | En la reunión de seguimiento de hoy 08/11/2023 se han tratado o se han actualizado los siguientes puntos:  - Resolución de dudas en el ámbito de los datos o información facilitada por el cliente  - Resolución de dudas sobre temas funcionales de plataforma ya desarrollada de reporting.  - El cliente va a liberar toda la información restante para poder trabajar sobre ella  -El cliente va a liberar una versión más antigua de la versión de reporting que tiene ahora desarrollada ya que la versión anterior puede ser más ilustrativa y ayudar a construir una versión totalmente profesionalizada  - El cliente ha pedido añadir un prefijo(GLB o MRC) a las tablas que correponden o aportan información sobre competencia, como por ejemplo son:  - Keywords  - Marcas  - Store Kpi’s  - traffic  Se han añadido tareas a realizar y sugeridas por el cliente que consisten en:  - Añadir tabla de tipo de cambio €/Yuan para calcular de forma más precisa las ventas registradas.  - El cliente ha aportado las fuentes que usa como corporativas.  - El cliente va a aportar, como se ha mencionado anteriormente, Subir el modelo antiguo PBI + vídeo de cómo se visualizaba  -El cliente desea mantener un histórico de unos 2 o tres años dentro de la solución | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **ALCANCE** | EN DESARROLLO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | -Conexión, canalización y actualización de datos desde la nube privada nextcloud a power bi a través de ADF (Azure Data Factory).  -Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 06/11/2023 | **En proceso** | Análisis de la información aportada | | | | |
| 06/11/2023 | **En proceso** | Generar proceso automático para actualizar la información almacenada en la nube y que va ser explotada en power bi | | | | |
| 06/11/2023 | **En proceso** | Análisis de la formulación de los reportes en power bi (realizados previamente por el cliente) | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |

