**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_SCRAPPING | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW04112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | ------------------- |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | Resumen del estado de las tareas a 14 de Diciembre de 2023:  - Las pruebas de Scraping realizadas la pasada semana referentes a la extracción de post con imágenes y post con video han sido validadas por el cliente, si bien es cierto que durante la demostración del resultado de la extracción se produjo una incidencia a la hora de cargar las url’s de imágenes en el navegador, éstas no se conseguían ver. Posteriormente dicha incidencia fue resuelta de forma satisfactoria  -Se ha solicitado al cliente que facilite o cree un repositorio remoto donde almacenar los resultados de los diferentes procesos de scraping que se realizan de forma periódica  - Se va a proceder a realizar una extracción automatizada de url’s con imágenes(carrusel) cada imagen irá en un campo independiente e igualmente se producirá de forma automatizada la extracción de url’s con videos | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **ALCANCE** | EN DESARROLLO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 14/12/2023 | **En proceso** | Proceso de ejecución Automatizada de Scraping para url’s con imágenes y videos | | | | |
| 14/12/2023 | **Finalizado** | Corrección y mejora del proceso de scraping | | | | |
| 14/12/2023 | **Finalizado** | Realización de Scraping de url con carrusel de imágenes | | | | |

