**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_SCRAPPING | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW04112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | ------------------- |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | Según reunión del pasado del 16/11 se expuso que se habían realizado pruebas de scrapping sobre las varías de las url’s que el cliente facilitó.  El desempeño del proceso de scrapping se realizará en función de dos divisiones; por un lado proceso de scrapping para url’s que contenga posts con fotos y por otro lado proceso de scrapping para posts con videos  Se definirá una plantilla donde se ejecutarán los procesos de scrapping de los dos formatos (url’s con posts que contengan fotos y url’s con posts que contengan videos) de forma automátizada | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **ALCANCE** | EN DESARROLLO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 16/11/2023 | **Finalizado** | Realizar procesos de scrapping de prueba sobre una serie de url's | | | | |
| 16/11/2023 | **En proceso** | Diseñar y automatizar proceso de scrapping sobre una plantilla donde estén alojadas url’s con video y foto. | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |

