**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_SCRAPPING | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW04112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | ------------------- |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | Según reunión del pasado del 29/11 se expuso que se han realizado las siguientes tareas:  - El cliente notificó una serie de deficiencias en el ejemplo, previamente suministrado, sobre el proceso de scraping  - Se va a proceder a realizar mejoras en dicho proceso para que el resultado sea el adecuado, según los requerimientos del cliente  - El cliente suministrará un ejemplo más concreto de como necesita que sean los resultados del proceso de scraping idóneos | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | Corrección proceso de scraping para solucionar deficiencias en el resultado | |
| **ALCANCE** | EN DESARROLLO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 29/11/2023 | **En proceso** | Proceso de ejecución Automatizada de Scraping | | | | |
| 29/11/2023 | **En proceso** | Corrección y mejora del proceso de scraping | | | | |

