**INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | GROWINT\_SCRAPPING | | | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | | GROW04112023 |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Joan Solanes(Cliente) | | | **FECHA DE COMIENZO** | | 03/11/2023 |
| **PERIODO CUBIERTO** | 5 días | | | **FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN** | | ------------------- |
|  |  | | |  |  | |
| ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL | | | | | | |
| **ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | EN PROGRESO | **RESUMEN** | Resumen del estado de las tareas a 5 de Diciembre de 2023:  - La última prueba de scraping enviada al cliente ha sido validada por éste, esta prueba estaba basada en la extracción de datos de una url con contenido en formato video entre otras cosas.  No obstante el cliente ha comentado que tambien sería necesario obtener en el proceso de scraping la url de origen para poder disponer de la trazabilidad de los datos  - Se va a proceder a realizar el proceso de scraping para el caso de una url con carrusel de imagenes, se ha determinado que este carrusel deberá tener 8 imágenes como mucho y se deberá extraer cada una de ellas en un campo independiente del resultado de la extracción  - Si ambos procesos son validados se procederá a incluirlos en el procedimiento de automatización | | | |
|  |  |  | | |  | |
| COMPONENTES DEL PROYECTO | | | | | | |
| **COMPONENTE** | **ESTADO** | **PROPIETARIO / EQUIPO** | | | **NOTAS** | |
| **PRESUPUESTO** | APROBADO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **PLAZOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **CALIDAD** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **ALCANCE** | EN DESARROLLO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **RIESGOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | |  | |
| **OBSTÁCULOS** | EN RIESGO | Gustavo Antón  Luzmary Di Felice | | | N/A | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
| PRÓXIMOS TRABAJOS | | | | | | |
| **FECHA** | **ESTADO** | **DETALLES** | | | | |
| 05/12/2023 | **Finalizado** | Proceso de ejecución Automatizada de Scraping | | | | |
| 05/12/2023 | **Finalizado** | Corrección y mejora del proceso de scraping | | | | |
| 05/12/2023 | **En proceso** | Realización de Scraping de url con carrusel de imágenes | | | | |

